*Plantilla OpenPM² v3.0.1* **Acta de la reunión**

**Reserva de citas en un centro medico**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Título de la Reunión:** | Planificación inicial | **Fecha/Hora de la Reunión:** | 20/09/2022 8:30 AM |
| **Tipo de Reunión:** | Acta de constitución del proyecto | **Lugar de Celebración:** | ETSII |
| **Coordinador de la Reunión:** | Eloy Moreno Domínguez | **dFecha de Publicación:** | 20/09/2022 10:30 AM |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de los Asistentes** | **Iniciales** | **Presente** | **Organización / Email** |
| Eloy Moreno Domínguez | EMD |  | elomordom@alum.us.es |
| Miguel Gaviro Martínez | MGM |  | miggavmar@alum.us.es |
| Diego Jesús Díaz López | DJDL |  | diedialop@alum.us.es |
| Jose Maria Garcia Quijada | JMGQ |  | josgarqui@alum.us.es |
| Juan Antonio Mena Vargas | JAMV |  | juamenvar@alum.us.es |

|  |
| --- |
| **Agenda de la Reunión** |
| Los objetivos de esta reunión eran elegir el nivel de complejidad, elegir las tecnologías que utilizar, empezar con la planificación de tareas y comenzar con la planificación de la presentación. |

|  |
| --- |
| **Resumen de la Reunión** |
| Planificación inicial del proyecto hablando del nivel de complejidad del proyecto. Además de cómo aplicar los requisitos dados a la temática dada por el Patrocinador (Profesor). También se ha hablado de las tecnologías que se pretende utilizar durante el desarrollo del proyecto. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Decisiones Adoptadas** | | | |
| **Id Decisión** | **Descripción** | **Fecha de la Decisión Adoptada** | **Responsable de la Decisión** |
| 1 | Elegir nivel de complejidad. | 20/09/2022 | JAMV |
| 2 | Elegir aplicación para el repositorio. | 20/09/2022 | DJDL |
| 3 | Elegir aplicación para el seguimiento de tareas. | 20/09/2022 | EMD |
|  |  | 20/09/2022 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Acciones / Tareas a realizar** | | | | | |
| **Id Acción** | **Fecha de Creación** | **Descripción** | **Estado** | **Fecha objetivo finalización** | **Responsable** |
| 1 | 20/09/2022 | Preparar la presentación | Abierta | 26/09/2022 | JMGQ |
|  |  |  | *En marcha Progress* |  |  |
|  |  |  | *Cerrada* |  |  |
|  |  |  | *En espera* |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Agenda propuesta para la próxima reunión** | **Fecha propuesta para la próxima reunión:** | 27/09/2022 |
| * Intencionalmente en blanco. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Documentos Relacionados** | **Ubicación** |
| No aplica. |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |