*Plantilla OpenPM² v3.0.1* **Acta de la reunión**

**Reserva de citas en un centro médico**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Título de la Reunión:** | Reunión con patrocinador | **Fecha/Hora de la Reunión:** | 29/11/2022 6:30 PM |
| **Tipo de Reunión:** | Reunión con patrocinador | **Lugar de Celebración:** | presencialmente |
| **Coordinador de la Reunión:** | Eloy Moreno Domínguez | **Fecha de Publicación:** | 29/11/2022 11:30 PM |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de los Asistentes** | **Iniciales** | **Presente** | **Organización / Email** |
| Eloy Moreno Domínguez | EMD |  | elomordom@alum.us.es |
| Miguel Gaviro Martínez | MGM |  | miggavmar@alum.us.es |
| Diego Jesús Díaz López | DJDL |  | diedialop@alum.us.es |
| Jose María García Quijada | JMGQ |  | josgarqui@alum.us.es |
| Juan Antonio Mena Vargas | JAMV |  | juamenvar@alum.us.es |

|  |
| --- |
| **Agenda de la Reunión** |
| Los objetivos de esta reunión son presentar al patrocinador documentación y un prototipo del producto para recibir feedback:   * Presentación de la documentación * Presentación del prototipo del producto |

|  |
| --- |
| **Resumen de la Reunión** |
| Se ha presentado una la documentación que se quería presentar junto a el prototipo para recibir feeedback de como deberíamos seguir implementándolo y si va todo correcto. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Decisiones Adoptadas** | | | |
| **Id Decisión** | **Descripción** | **Fecha de la Decisión Adoptada** | **Responsable de la Decisión** |
| 1 | El pago contra reembolso no correspondo en nuestra app. | 11/11/2022 | DJDL |
| 2 | Solo es necesario el camino hasta el pago no hay que implementar la pasarela de pago realmente. | 11/11/2022 | EMD |
| 3 | Se modificara los requisitos que no correspondan con el producto. | 11/11/2022 | JMGQ |
| 4 | La pagina de administrador va a ser la que viene por defecto en Django. | 11/11/2022 | JAMV |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Acciones / Tareas a realizar** | | | | | |
| **Id Acción** | **Fecha de Creación** | **Descripción** | **Estado** | **Fecha objetivo finalización** | **Responsable** |
| 1 | 29/11/2022 | Realizar documentación: Reestructurar los requisitos | *Cerrada* | 07/12/2022 | MGM |
| 2 | 29/11/2022 | Realizar la pasarela de pago falsa | *Cerrada* | 07/12/2022 | DJDL |
| 3 | 07/12/2022 | Modificar la página de administrador | *Cerrada* | 07/12/2022 | DJDL |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Agenda propuesta para la próxima reunión** | **Fecha propuesta para la próxima reunión:** | 27/09/2022 |
| * Intencionalmente en blanco. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Documentos Relacionados** | **Ubicación** |
| No aplica. |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |