

**Informe de Desempeño del Equipo de Trabajo Iteración2**

***CIT@MEDICA***

***Fecha:02/12/2022***

**Tabla de contenido**

Tabla de versionado 2

Informe de Desempeño del Equipo de Trabajo para Iteración 1 3

Tareas de Documentación 3

Tareas de Implementación 4

Informe de Desempeño del Equipo de Trabajo para Iteración 2 5

Tareas de Documentación 5

Tareas de Implementación 6

Informe de Desempeño del Equipo de Trabajo para Iteración 3 7

Tareas de Documentación 7

Tareas de Implementación 7

# Tabla de versionado

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Modificado por** | **Descripción** | **Fecha** |
| **V0.1** | Juan Antonio Mena Vargas | Versión inicial del documento  Añadido desempeño Iteración 1 | 20/11/2022 |
| **V0.2** | Juan Antonio Mena Vargas | Añadido desempeño Iteración 2 | 26/11/2022 |
| **V0.3** | Juan Antonio Mena Vargas | Añadido desempeño Iteración 3 | 02/12/2022 |
|  |  |  |  |

# Informe de Desempeño del Equipo de Trabajo para Iteración 1

## Tareas de Documentación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tareas | Desarrollador | Porcentaje total realizado para la iteración | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
| Informes de Desempeño | Juan Antonio Mena Vargas | 100% | 20/11/2022 | 21/11/2022 |
| Registro de incidencias | Eloy Moreno Dominguez | 100% | 20/11/2022 | 21/11/2022 |
| Registro de Decisiones | Jose María Garcia Quijada | 100% | 20/11/2022 | 21/11/2022 |
| Análisis del Valor Ganado | Eloy Moreno Dominguez | 100% | 20/11/2022 | 21/11/2022 |
| Retrospectiva | Jose María García Quijada | 100% | 20/11/2022 | 21/11/2022 |
| Análisis de las Desviaciones | Miguel Gaviro Martínez | 100% | 20/11/2022 | 21/11/2022 |

## Tareas de Implementación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tareas | Desarrollador | Porcentaje total realizado para la iteración | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
| Creación de los Modelos | Diego Jesus Diaz Lopez | 100% | 20/11/2022 | 21/11/2022 |
| Montar datos de prueba en la Base de Datos | Diego Jesus Diaz Lopez | 100% | 20/11/2022 | 21/11/2022 |
| Creación de la Página de Inicio sin Login | Jose María García Quijada | 100% | 20/11/2022 | 21/11/2022 |
| Creación de la Página de Inicio para el Administrador sin Login | Diego Jesus Diaz Lopez | 100% | 20/11/2022 | 21/11/2022 |
| Creación de la Vista para Términos del Servicio | Miguel Gaviro Martínez | 100% | 20/11/2022 | 21/11/2022 |

# 

# Informe de Desempeño del Equipo de Trabajo para Iteración 2

## Tareas de Documentación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tareas | Desarrollador | Porcentaje total realizado para la iteración | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
| Informes de Desempeño | Juan Antonio Mena Vargas | 100% | 26/11/2022 | 27/11/2022 |
| Registro de incidencias | Miguel Gaviro Martínez | 100% | 26/11/2022 | 27/11/2022 |
| Registro de Decisiones | Jose María García Quijada | 100% | 23/11/2022 | 24/11/2022 |
| Análisis del Valor Ganado | Diego Jesús Diaz López | 100% | 26/11/2022 | 27/11/2022 |
| Retrospectiva | Jose María García Quijada | 100% | 23/11/2022 | 24/11/2022 |
| Análisis de las Desviaciones | Eloy Moreno Domínguez | 100% | 26/11/2022 | 27/11/2022 |
| Control De Calidad del Entregable | Juan Antonio Mena Vargas | 100% | 26/11/2022 | 27/11/2022 |
| Informe de Lecciones Aprendidas | Eloy Moreno Dominguez | 100% | 26/11/2022 | 27/11/2022 |
| Sprint Planning | Diego Jesus Diaz Lopez | 100% | 26/11/2022 | 27/11/2022 |

## Tareas de Implementación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tareas | Desarrollador | Porcentaje total realizado para la iteración | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
| Catálogo | Juan Antonio Mena Vargas | 100% | 26/11/2022 | 27/11/2022 |
| Cesta de la compra | Eloy Moreno Dominguez | 100% | 26/11/2022 | 27/11/2022 |
| Proceso de compra | Diego Jesus Diaz Lopez | 100% | 26/11/2022 | 27/11/2022 |

# Informe de Desempeño del Equipo de Trabajo para Iteración 3

## Tareas de Documentación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tareas | Desarrollador | Porcentaje total realizado para la iteración | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
| Informes de Desempeño | Juan Antonio Mena Vargas | 100% | 02/11/2022 | 04/12/2022 |
| Registro de incidencias | Miguel Gaviro Martínez | 100% | 01/12/2022 | 04/12/2022 |
| Registro de Decisiones | Jose María García Quijada | 100% | 01/12/2022 | 04/12/2022 |
| Análisis del Valor Ganado | Diego Jesús Diaz López | 100% | 01/12/2022 | 04/12/2022 |
| Retrospectiva | Jose María García Quijada | 100% | 01/12/2022 | 04/12/2022 |
| Análisis de las Desviaciones | Eloy Moreno Domínguez | 100% | 01/12/2022 | 04/12/2022 |
| Control De Calidad del Entregable | Juan Antonio Mena Vargas | 100% | 02/12/2022 | 04/12/2022 |
| Informe de Lecciones Aprendidas | Eloy Moreno Dominguez | 100% | 01/12/2022 | 04/12/2022 |
| Sprint Planning | Miguel Gaviro | 100% | 01/12/2022 | 04/12/2022 |

## Tareas de Implementación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tareas | Desarrollador | Porcentaje total realizado para la iteración | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
| Búsqueda por médico y departamento | Eloy Moreno Dominguez | 100% | 02/12/2022 | 08/12/2022 |
| Registro de clientes |  | 0% |  |  |
| Crear incidencias |  | 0% |  |  |