

**Plan de gestión de**

**comunicaciones**

***CIT@MEDICA***

***Fecha: 3/10/2022***

**Tabla de contenido**

Tabla de versionado 2

Información de los Interesados 3

Equipo de dirección y desarrollo 3

Director del proyecto 3

Patrocinador 3

Registro de medios de Comunicación 4

# Tabla de versionado

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Modificado por** | **Descripción** | **Fecha** |
| **V0.1** | Todo el grupo | Versión inicial del documento | 29/09/2022 |
| **V0.2** | Diego Jesús Díaz López | Aplicado formateado global | 23/10/2022 |
| **V1.0** | Todos | Aprobación del documento | 24/10/2022 |

# Información de los Interesados

## Equipo de dirección y desarrollo

|  |
| --- |
| * Información sobre el estado y funcionamiento del software en producción. * Se comunican en español (España). * Se comunicarán verbalmente o por mensajería instantánea. * Deben comunicar cualquier incidencia ocurrida, elegir las tecnologías que se van a utilizar, decidir cómo va a ir progresando el desarrollo del software y comentar los posibles cambios en las estimaciones de finalización de las tareas. * Nivel de detalle Alto. |

## Director del proyecto

|  |
| --- |
| * Información sobre el software en producción. * Se comunica en español (España). * Se comunicará verbalmente o por mensajería instantánea. * Debe comunicar cualquier incidencia ocurrida, elegir las tecnologías que se van a utilizar y decidir cómo va a ir progresando el desarrollo del software. * Nivel de detalle muy Alto. |

## Patrocinador

|  |
| --- |
| * Información sobre los requisitos y estado del software en producción. * Se comunica en español (España). * Se comunicará verbalmente o por correo electrónico. * Debe comunicar cualquier incidencia ocurrida con el plazo de entrega, exigir los requisitos del proyecto y realizar seguimiento del mismo. * Nivel de detalle Bajo. |

## Registro de medios de Comunicación

A continuación, una tabla con el plazo y/o frecuencia para la distribución de la información, responsable de enviar la comunicación y tecnologías a utilizar en la transmisión de cada interesado.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Interesados*** | ***Plazo y/o frecuencia*** | ***Responsable*** | ***Tecnologías*** |
| *Equipo de dirección y desarrollo* | Dos o tres veces a la semana | Cada miembro del equipo | Discord, Whatsapp y GitHub |
| *Director del proyecto* | Una vez a la semana | Diego Jesús Díaz López | Discord, Whatsapp y GitHub |
| *Patrocinador* | Una vez a la semana | Jesús Torres Valderrama | Correo electrónico y GitHub |