Logotipo, nombre de la empresa

Descripción generada automáticamente

**Presupuesto**

**del proyecto**

***CIT@MEDICA***

***Fecha: 23/10/2022***

**Tabla de contenido**

Tabla de versionado 2

Costes del personal 2

# Tabla de versionado

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Modificado por** | **Descripción** | **Fecha** |
| **V1.0** | José María García Quijada | Versión inicial del documento | 27/10/2022 |
| **V1.0** | Todos | Aprobación del documento | 28/10/2022 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# Costes del personal

Nuestro grupo, en su totalidad está compuesto por un Jefe de Proyecto y 4 desarrolladores. Todos los datos estarán basados en información encontrada en fuentes externas y con información referente al territorio español. El sueldo medio en dicho territorio para un Jefe de Proyecto es de 17.94€/hora y el de un desarrollador es de 10.29€/hora. Hemos estimado que se realizará el trabajo en 102 horas por empleado, por lo que el coste total por cada empleado es de 1.049,78€. En España existe la seguridad social, por lo que esta debe ser añadida a dichos salarios previamente. Dentro de dicha seguridad social, de entre la multitud de aspectos a tener en cuenta en ella, nos hemos quedado con los más relevantes, siendo estos:

La cobertura por desempleo (CD, 5.5%), formación profesional (FP, 0.6%) y contingencias comunes (CC, 23.6%). Sumando todo sale un coste total de personal de 7.364,90€.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERSONAL | Total horas | € / h | Sueldo antes de seguridad social | CD | FP | CC | TOTAL |
| Jefe de Proyecto | 102 | 17,94€ | 1.829,88€ | 100,64€ | 10,97€ | 431,85€ | 2373,34€ |
| Desarrollador 1 | 102 | 10,29€ | 1.049,58€ | 57,72€ | 6,29€ | 247,70€ | 1361,29€ |
| Desarrollador 2 | 102 | 10,29€ | 1.049,58€ | 57,72€ | 6,29€ | 247,70€ | 1361,29€ |
| Desarrollador 3 | 102 | 10,29€ | 1.049,58€ | 57,72€ | 6,29€ | 247,70€ | 1361,29€ |
| Desarrollador 4 | 102 | 10,29€ | 1.049,58€ | 57,72€ | 6,29€ | 247,70€ | 1361,29€ |
| Total salarios |  |  | 6.028,20€ | 331,55€ | 36,16€ | 1.422,65€ | 7818,56€ |

Costes indirectos

Además de los costes de personal, debemos tener en cuenta los costes indirectos, siendo estos:

|  |  |
| --- | --- |
| Coste Indirecto | Precio |
| Material Laboral amortizado en cuatro años para tres meses | 250€ |
| Alquiler del local para la oficina durante tres meses | 1950€ |
| Factura de luz durante 3 meses | 120€ |
| Comida y bebida para la oficina durante 3 meses | 200€ |
| TOTAL COSTES INDIRECTOS | 2.520€ |
| TOTAL DE COSTES FINAL (PERSONAL + INDIRECTO) | 10.338,56€ |

Costes finales

Debemos tener claro que será necesario tener en cuenta el margen de beneficios de la empresa y el correspondiente impuesto sobre el valor agregado o IVA. Así pues, sabemos que el margen de beneficios de la empresa es del 25%, a sí que el presupuesto será de 12.923,20€.

Con todo ello solo quedaría añadir el IVA ha dicho presupuesto, siendo este del 21%, los costes finales de este proyecto ascenderían a 15.637,07€.