

**Registro de**

**incidencias**

***CIT@MEDICA***

***Fecha: 21/11/2022***

**Tabla de contenido**

Tabla de versionado 2

Iteración 1 2

Iteración 2 4

# Tabla de versionado

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Modificado por** | **Descripción** | **Fecha** |
| **V0.1** | Eloy Moreno Domínguez | Versión inicial del documento | 20/11/2022 |
| **V0.2** | Eloy Moreno Domínguez | Finalización del documento | 21/11/2022 |
| **V0.3** | Miguel Gaviro Martínez | División del documento en iteraciones y añadir iteración 2 | 27/11/2022 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# Iteración 1

|  |  |
| --- | --- |
| I-001 | Incidencia: 1 |
| Tipo de la incidencia | De proyecto |
| Descripción | Falta de tiempo para concretar la organización debido a que los miembros del equipo de desarrollo estaban ocupados con otros proyectos |
| Prioridad | Alta |
| Impacto | Grande ya que no se puede hacer nada sin la reunión |
| Fecha de la incidencia | 16/11/2022 |
| Estado | Solucionado |
| Solución | Restructurar todos los proyectos que tenían aparte los desabolladores. |
| Fecha de la solución | 19/11/2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| I-002 | Incidencia: 2 |
| Tipo de la incidencia | Técnicos |
| Descripción | No se va a utilizar una base de datos externa debido a complicación. |
| Prioridad | Alta |
| Impacto | Medio |
| Fecha de la incidencia | 19/11/2022 |
| Estado | Solucionado |
| Solución | Vamos a utilizar una interna(SQLite) |
| Fecha de la solución | 20/11/2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| I-003 | Incidencia: 3 |
| Tipo de la incidencia | Técnicos |
| Descripción | No se ha terminado el requisito en el cual se implementa una búsqueda de departamento y medico |
| Prioridad | Alta |
| Impacto | Media |
| Fecha de la incidencia | 20/11/2022 |
| Estado | Sin Solucionar |
| Solución | No hay |
| Fecha de la solución | No hay |

|  |  |
| --- | --- |
| I-004 | Incidencia: 4 |
| Tipo de la incidencia | Técnicos |
| Descripción | No se ha hecho de forma correcta el msproject |
| Prioridad | Alta |
| Impacto | Media |
| Fecha de la incidencia | 19/11/2022 |
| Estado | Sin Solucionar |
| Solución | Actualizar correctamente el msproject |
| Fecha de la solución | No hay |

# Iteración 2

|  |  |
| --- | --- |
| I-005 | Incidencia: 5 |
| Tipo de la incidencia | Técnicos |
| Descripción | No se puede trabajar con la plantilla de Django elegida debido a su dificultad a la hora de implementar requisitos y mejoras. |
| Prioridad | Muy Alta |
| Impacto | Media |
| Fecha de la incidencia | 26/11/2022 |
| Estado | Solucionado |
| Solución | Cambiar a una plantilla más simple. |
| Fecha de la solución | 27/11/2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| I-006 | Incidencia: 6 |
| Tipo de la incidencia | Técnicos |
| Descripción | Nuestra aplicación es de una gestión de citas y tenemos requisitos de una tienda estándar. |
| Prioridad | Alta |
| Impacto | Media |
| Fecha de la incidencia | 26/11/2022 |
| Estado | Solucionado |
| Solución | Cambiar a una plantilla más simple. |
| Fecha de la solución | 27/11/2022 |