

**Registro de**

**incidencias**

***CIT@MEDICA***

***Fecha: 21/11/2022***

**Tabla de contenido**

Tabla de versionado 2

Iteración 1 2

Iteración 2 4

Iteración 3 5

# Tabla de versionado

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Modificado por** | **Descripción** | **Fecha** |
| **V0.1** | Eloy Moreno Domínguez | Versión inicial del documento | 20/11/2022 |
| **V0.2** | Eloy Moreno Domínguez | Finalización del documento | 21/11/2022 |
| **V0.3** | Miguel Gaviro Martínez | División del documento en iteraciones y añadir iteración 2 | 27/11/2022 |
| **V0.4** | Miguel Gaviro Martínez | Añadida iteración 3 | 12/11/2022 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# Iteración 1

|  |  |
| --- | --- |
| I-001 | Incidencia: 1 |
| Tipo de la incidencia | De proyecto |
| Descripción | Falta de tiempo para concretar la organización debido a que los miembros del equipo de desarrollo estaban ocupados con otros proyectos |
| Prioridad | Alta |
| Impacto | Grande ya que no se puede hacer nada sin la reunión |
| Fecha de la incidencia | 16/11/2022 |
| Estado | Solucionado |
| Solución | Restructurar todos los proyectos que tenían aparte los desabolladores. |
| Fecha de la solución | 19/11/2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| I-002 | Incidencia: 2 |
| Tipo de la incidencia | Técnicos |
| Descripción | No se va a utilizar una base de datos externa debido a complicación. |
| Prioridad | Alta |
| Impacto | Medio |
| Fecha de la incidencia | 19/11/2022 |
| Estado | Solucionado |
| Solución | Vamos a utilizar una interna(SQLite) |
| Fecha de la solución | 20/11/2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| I-003 | Incidencia: 3 |
| Tipo de la incidencia | Técnicos |
| Descripción | No se ha terminado el requisito en el cual se implementa una búsqueda de departamento y medico |
| Prioridad | Alta |
| Impacto | Media |
| Fecha de la incidencia | 20/11/2022 |
| Estado | Solucionado |
| Solución | Terminar el requisito correctamente. |
| Fecha de la solución | 09/12/2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| I-004 | Incidencia: 4 |
| Tipo de la incidencia | Técnicos |
| Descripción | No se ha hecho de forma correcta el msproject |
| Prioridad | Alta |
| Impacto | Media |
| Fecha de la incidencia | 19/11/2022 |
| Estado | Solucionado |
| Solución | Actualizar correctamente el msproject |
| Fecha de la solución | 10/12/2022 |

# Iteración 2

|  |  |
| --- | --- |
| I-005 | Incidencia: 5 |
| Tipo de la incidencia | Técnicos |
| Descripción | No se puede trabajar con la plantilla de Django elegida debido a su dificultad a la hora de implementar requisitos y mejoras. |
| Prioridad | Muy Alta |
| Impacto | Media |
| Fecha de la incidencia | 26/11/2022 |
| Estado | Solucionado |
| Solución | Cambiar a una plantilla más simple. |
| Fecha de la solución | 27/11/2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| I-006 | Incidencia: 6 |
| Tipo de la incidencia | Técnicos |
| Descripción | Nuestra aplicación es de una gestión de citas y tenemos requisitos de una tienda estándar. |
| Prioridad | Alta |
| Impacto | Media |
| Fecha de la incidencia | 26/11/2022 |
| Estado | Solucionado |
| Solución | Cambiar a una plantilla más simple. |
| Fecha de la solución | 27/11/2022 |

# Iteración 3

|  |  |
| --- | --- |
| I-007 | Incidencia: 7 |
| Tipo de la incidencia | Código |
| Descripción | Al actualizar el carrito de compra no se actualizaba la fecha de la cita |
| Prioridad | Alta |
| Impacto | Media |
| Fecha de la incidencia | 03/12/2022 |
| Estado | Solucionado |
| Solución | Actualizar la fecha también en la base de datos y no solo en el carrito |
| Fecha de la solución | 05/12/2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| I-008 | Incidencia: 8 |
| Tipo de la incidencia | Código |
| Descripción | No se puede cambiar el mes en el calendario |
| Prioridad | Alta |
| Impacto | Grande |
| Fecha de la incidencia | 11/12/2022 |
| Estado | Sin solucionar |
| Solución | No hay |
| Fecha de la solución | No hay |

|  |  |
| --- | --- |
| I-009 | Incidencia: 9 |
| Tipo de la incidencia | Código |
| Descripción | Dos bugs en el carrito:  -Se crean citas “fantasma”  -Al borrar todo el carrito te permite comprar aún así |
| Prioridad | Alta |
| Impacto | Medio |
| Fecha de la incidencia | 11/12/2022 |
| Estado | Sin solucionar |
| Solución | No hay |
| Fecha de la solución | No hay |