

**Plan de Gestión**

**de la Configuración**

***CIT@MEDICA***

***Fecha: 05/11/2022***

**Tabla de contenido**

Tabla de versionado 2

Perfiles de la gestión de la configuración 2

Elementos de la configuración 3

Estructura de almacenamiento de las versiones 7

Nivel de control de acceso sobre la infraestructura de almacenamiento 7

Inicio de la configuración de cada elemento 8

Gestión de Cambio 8

# Tabla de versionado

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Modificado por** | **Descripción** | **Fecha** |
| **V0.1** | Diego Jesús Díaz López | Versión inicial del documento.  Completados todos los apartados. | 04/11/2022 |
| **V1.0** | Todos | Aprobación del documento | 6/11/2022 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# Perfiles de la gestión de la configuración

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Perfil** | **Persona asignada** | **Responsabilidades** |
| **Project Manager** | Diego Jesús Díaz López | Todo el proyecto |
| **Gestor de la configuración** | Eloy Moreno Domínguez | Ejecutar todas las tareas de  Gestión de la Configuración y auditar la Gestión de la Configuración. |
| **Equipo Directivo** | Todos | Planificación y diseño del sistema |
| **Equipo de Desarrollo** | Todos | *Desarrollo y pruebas del sistema* |

# Elementos de la configuración

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificador** | **Documentos o artefactos** | **Autor** | **Tipo de elemento** | **Responsable de la configuración** | **Seguridad de Acceso** | **Versionado** |
| **Doc\_1** | **Acta de constitución** | Todo el equipo directivo | Documentación | Eloy Moreno Domínguez | Lectura: Todos los miembros  Modificación: Project mánager y equipo directivo | V1.0 |
| **Doc\_2** | **Registro de supuestos** | Jose María García Quijada | Documentación | Eloy Moreno Domínguez | Lectura: Todos los miembros  Modificación: Project mánager y equipo directivo | V1.0 |
| **Doc\_3** | **Registro de interesados** | Miguel Gaviro Martínez | Documentación | Eloy Moreno Domínguez | Lectura: Todos los miembros  Modificación: Project mánager y equipo directivo | V1.0 |
| **Doc\_4** | **Plan de proyecto** | Todo el equipo directivo | Documentación | Eloy Moreno Domínguez | Lectura: Todos los miembros  Modificación: Project mánager y equipo directivo | V1.0 |
| **Doc\_5** | **Plan de gestión de las comunicaciones** | Juan Antonio Mena Vargas | Documentación | Eloy Moreno Domínguez | Lectura: Todos los miembros  Modificación: Project mánager y equipo directivo | V1.0 |
| **Doc\_6** | **Plan de gestión de alcance** | Eloy Moreno Domínguez | Documentación | Eloy Moreno Domínguez | Lectura: Todos los miembros  Modificación: Project mánager y equipo directivo | V1.0 |
| **Doc\_7** | **Plan de gestión de requisitos** | Miguel Gaviro Martínez | Documentación | Eloy Moreno Domínguez | Lectura: Todos los miembros  Modificación: Project mánager y equipo directivo | V1.0 |
| **Doc\_8** | **Documento de requisitos** | Diego Jesús Díaz López | Documentación | Eloy Moreno Domínguez | Lectura: Todos los miembros  Modificación: Project mánager y equipo directivo | V1.0 |
| **Doc\_9** | **Matriz de trazabilidad de requisitos** | Juan Antonio Mena Vargas | Documentación | Eloy Moreno Domínguez | Lectura: Todos los miembros  Modificación: Project mánager y equipo directivo | V1.0 |
| **Doc\_10** | **Enunciado del alcance** | Miguel Gaviro Martínez | Documentación | Eloy Moreno Domínguez | Lectura: Todos los miembros  Modificación: Project mánager y equipo directivo | V2.0 |
| **Doc\_11** | **EDT** | Eloy Moreno Domínguez | Documentación | Eloy Moreno Domínguez | Lectura: Todos los miembros  Modificación: Project mánager y equipo directivo | V1.0 |
| **Doc\_12** | **Diccionario EDT** | Eloy Moreno Domínguez | Documentación | Eloy Moreno Domínguez | Lectura: Todos los miembros  Modificación: Project mánager y equipo directivo | V1.0 |
| **Doc\_13** | **Plan de gestión del cronograma** | Diego Jesús Díaz López | Documentación | Eloy Moreno Domínguez | Lectura: Todos los miembros  Modificación: Project mánager y equipo directivo | V1.0 |
| **Doc\_14** | **Lista de actividades** | Jose María García Quijada | Documentación | Eloy Moreno Domínguez | Lectura: Todos los miembros  Modificación: Project mánager y equipo directivo | V1.0 |
| **Doc\_15** | **Lista de hitos** | Diego Jesús Díaz López | Documentación | Eloy Moreno Domínguez | Lectura: Todos los miembros  Modificación: Project mánager y equipo directivo | V1.0 |
| **Doc\_16** | **Secuenciación de actividades** | Juan Antonio Mena Vargas | Documentación | Eloy Moreno Domínguez | Lectura: Todos los miembros  Modificación: Project mánager y equipo directivo | V2.0 |
| **Doc\_17** | **Estimaciones de tiempo** | Miguel Gaviro Martínez | Documentación | Eloy Moreno Domínguez | Lectura: Todos los miembros  Modificación: Project mánager y equipo directivo | V2.0 |
| **Doc\_18** | **Cronograma** | Jose María García Quijada | Documentación | Eloy Moreno Domínguez | Lectura: Todos los miembros  Modificación: Project mánager y equipo directivo | V1.0 |
| **Doc\_19** | **Plan de gestión de costes** | Jose María García Quijada | Documentación | Eloy Moreno Domínguez | Lectura: Todos los miembros  Modificación: Project mánager y equipo directivo | V1.0 |
| **Doc\_20** | **Estimación de costes** | Jose María García Quijada | Documentación | Eloy Moreno Domínguez | Lectura: Todos los miembros  Modificación: Project mánager y equipo directivo | V1.0 |
| **Doc\_21** | **Presupuestos** | Miguel Gaviro Martínez | Documentación | Eloy Moreno Domínguez | Lectura: Todos los miembros  Modificación: Project mánager y equipo directivo | V1.0 |
| **Doc\_22** | **Línea Base del costes** | Jose María García Quijada | Documentación | Eloy Moreno Domínguez | Lectura: Todos los miembros  Modificación: Project mánager y equipo directivo | V1.0 |
| **Doc\_23** | **Plan de gestión de calidad** | Juan Antonio Mena Vargas | Documentación | Eloy Moreno Domínguez | Lectura: Todos los miembros  Modificación: Project mánager y equipo directivo | V1.0 |
| **Doc\_24** | **Plan de gestión de riesgos** | Juan Antonio Mena Vargas | Documentación | Eloy Moreno Domínguez | Lectura: Todos los miembros  Modificación: Project mánager y equipo directivo | V1.0 |
| **Doc\_25** | **Registro de riesgos** | Juan Antonio Mena Vargas | Documentación | Eloy Moreno Domínguez | Lectura: Todos los miembros  Modificación: Project mánager y equipo directivo | V1.0 |
| **Doc\_26** | **Plan de gestión de recursos** | Diego Jesús Díaz López | Documentación | Eloy Moreno Domínguez | Lectura: Todos los miembros  Modificación: Project mánager y equipo directivo | V1.0 |
| **Doc\_27** | **Matriz de asignación de responsabilidades** | Miguel Gaviro Martínez | Documentación | Eloy Moreno Domínguez | Lectura: Todos los miembros  Modificación: Project mánager y equipo directivo | V1.0 |
| **Doc\_28** | **Acta de constitución del equipo de proyecto** | Miguel Gaviro Martínez | Documentación | Eloy Moreno Domínguez | Lectura: Todos los miembros  Modificación: Project mánager y equipo directivo | V1.0 |
| **Doc\_29** | **Estructura de desglose de recursos** | Diego Jesús Díaz López | Documentación | Eloy Moreno Domínguez | Lectura: Todos los miembros  Modificación: Project mánager y equipo directivo | V1.0 |
| **Doc\_30** | **Plan de gestión de adquisiciones** | Eloy Moreno Domínguez | Documentación | Eloy Moreno Domínguez | Lectura: Todos los miembros  Modificación: Project mánager y equipo directivo | V1.0 |
| **Doc\_31** | **Plan de gestión de cambios** | Diego Jesús Díaz López | Documentación | Eloy Moreno Domínguez | Lectura: Todos los miembros  Modificación: Project mánager y equipo directivo | V1.0 |
| **Doc\_32** | **Plan de gestión de configuración** | Eloy Moreno Domínguez | Documentación | Eloy Moreno Domínguez | Lectura: Todos los miembros  Modificación: Project mánager y equipo directivo | V1.0 |
| **Cod\_1** | **Prototipo 1(código fuente)** | Equipo de desarrollo | Código | Eloy Moreno Domínguez | Lectura: Todos los miembros  Modificación: Equipo de desarrollo | V1.0 |
| **Cod\_2** | **Prototipo 2(código fuente)** | Equipo de desarrollo | Código | Eloy Moreno Domínguez | Lectura: Todos los miembros  Modificación: Equipo de desarrollo | V1.0 |

# Estructura de almacenamiento de las versiones

Se utilizará una estructura **V**XX.YY donde XY son números los cuales irán aumentando, dependiendo de lo que se haya cambiado. La XX solo aumentará cuando se y haya aprobado un documento y si se aumenta la XX cuando aumente la XX se creará la versión VXX.00, ya a partir de este si se necesitan más cambios se pasa a la YY, que se aumentará para cambios antes de finalizar el documento y necesitan la consecuente revisión

# Nivel de control de acceso sobre la infraestructura de almacenamiento

El equipo directivo y el Project manager y el gestor de la configuración pueden acceder a cualquier elemento da igual su versión. Pero el equipo de desarrollo solo puede acceder a los documentos con versión VXX.00 donde XX es cualquier número.

# Inicio de la configuración de cada elemento

El proyecto lo dividimos en dos código y documentación:

La documentación comienza la configuración el 20/09/2022

El código comienza la configuración el 7/11/2022

# Gestión de Cambio

Ver Plan de Gestión del Cambio adjunto al Plan de gestión del proyecto.